|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мероприятия (работы), выполненные на объекте для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан | Мероприятия (работы), которые необходимо выполнить для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объекту | Год исполнения мероприятий  (ПЛАНИРУ-ЕМЫЙ) | Сумма (начальная цена), необходимая для выполнения мероприятий  (ПРИМЕРНАЯ в тыс. руб.,) | Примечание |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | МБОУ СОШ №9 им.Полевого П.Г. | 1.Приобретены мнемосхемы;  2.Приобретена вывеска выполненная рельефно – точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне;  3.Оборудовано 1 парковочное место для инвалидов | 1.Приведение в соответствие конструкции пандуса;  2.Обустройство санитарной комнаты для маломобильной группы населения;  3. Реконструкция дверных проёмов при входе в здание, в библиотеку;  4.Устранение перепадов высоты;  5.Приобретение индукционной петли для слабовидящих;  6.Приобретение носителей информации необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации  7.Выделить место для пребывания на объекте собаки - проводника | 2021  2021  2024  2024  2025  2023  2016 | 100  130  75  25  75  5  0 |  |

Информация по выполнению мероприятий для обеспечения беспрепятственного доступа

Директор МБОУ СОШ №9

им.Полевого П.Г. А.А.Кульбачная